Teams Call 2026-07-03_100000 – Besprechungsaufzeichnung

3. Juli 2026, 10:00 Uhr
1 Std. 02 Min. 18 Sek.

Transkript

Katharina Neumann Transkription gestartet

Katharina Neumann 0:03

Guten Morgen zusammen. Ich starte die Transkription jetzt offiziell. Kurzer Hinweis: Das ist heute ein internes Projektmeeting. Wir sprechen über zwei Themen: Erstens das DSGVO-konforme Setup für Teams Call-Aufzeichnungen und Transkriptionen. Zweitens den Telefon-Call-Center-Chatbot.

Miriam Keller 0:23

Danke. Wichtig ist direkt am Anfang: Wir müssen sauber festhalten, dass Aufzeichnung und Transkription nur nach klarer Information der Teilnehmenden erfolgen dürfen. Außerdem brauchen wir eine eindeutige Zweckbindung.

Jonas Weber 0:39

Genau. Aus IT-Sicht können wir in Teams konfigurieren, wer Aufzeichnungen starten darf, ob Transkription erlaubt ist und wo die Dateien gespeichert werden. Aktuell ist das bei uns noch zu offen eingestellt.

Katharina Neumann 0:55

Dann nehmen wir als erstes Ziel: Keine unkontrollierten Aufzeichnungen mehr. Jonas, kannst du einmal erklären, was aktuell eingestellt ist?

Jonas Weber 1:06

Aktuell dürfen Meeting-Organisatoren Aufzeichnungen starten. Transkription ist grundsätzlich erlaubt. Die Dateien landen in OneDrive oder SharePoint, abhängig davon, ob es ein Kanalmeeting oder ein persönliches Meeting ist.

Miriam Keller 1:26

Das ist grundsätzlich normal, aber wir brauchen ein Berechtigungskonzept. Wer darf auf Aufzeichnungen zugreifen? Wie lange werden sie gespeichert? Und wie stellen wir sicher, dass sensible Inhalte nicht unbegrenzt verfügbar bleiben?

David Richter 1:44

Für den späteren Chatbot ist das ebenfalls wichtig. Wenn wir aus Call-Aufzeichnungen oder Transkripten Trainings- oder Analyseinformationen ableiten wollen, müssen wir vorher klären, ob diese Daten dafür verwendet werden dürfen.

Lars Brandt 2:02

Aus Kundenservice-Sicht wäre mein Wunsch: Wir zeichnen nicht alle Calls auf, sondern nur Projektmeetings oder Trainings. Kundentelefonate sollen später über den Bot laufen, aber dort brauchen wir wahrscheinlich ein anderes Einwilligungsmodell.

Nina Schulte 2:19

Ja, der Telefonbot soll zunächst keine Gespräche vollständig speichern. Der erste MVP soll Anliegen erkennen, Kontaktdaten aufnehmen und eine strukturierte Zusammenfassung an das Serviceteam senden.

Katharina Neumann 2:38

Sehr gut. Dann trennen wir sauber: Teams-Aufzeichnungen für interne Meetings und Telefonbot für externe Kundenkontakte.

Katharina Neumann 3:02

Ich würde gern mit dem Teams-Setup starten. Jonas, was wären die wichtigsten Einstellungen?

Jonas Weber 3:10

Erstens: Recording Policy einschränken. Zweitens: Transcription Policy einschränken. Drittens: Standard-Speicherorte prüfen. Viertens: Retention Labels oder Aufbewahrungsrichtlinien definieren. Fünftens: Zugriff auf SharePoint und OneDrive sauber begrenzen.

Miriam Keller 3:34

Und ergänzend: Wir brauchen einen Standardtext für Meeting-Einladungen. Darin muss stehen, dass Aufzeichnung oder Transkription stattfinden kann, zu welchem Zweck und wer Zugriff erhält.

Katharina Neumann 3:51

Dann halten wir fest: Miriam erstellt den Datenschutztext, Jonas setzt die technische Policy um.

Jonas Weber 4:01

Einverstanden. Ich brauche dafür aber eine Entscheidung: Soll Transkription standardmäßig deaktiviert sein und nur für bestimmte Personen erlaubt werden?

Miriam Keller 4:11

Aus Datenschutzsicht ja. Standardmäßig deaktiviert, Aktivierung nur für definierte Rollen oder freigegebene Meeting-Typen.

David Richter 4:23

Das hilft auch für die Governance. Wir könnten eine Gruppe „Teams Recording Allowed“ anlegen. Nur Mitglieder dieser Gruppe dürfen Aufzeichnungen und Transkriptionen starten.

Katharina Neumann 4:38

Gut. Entscheidung: Standardmäßig deaktiviert, Freigabe über Sicherheitsgruppe.

Lars Brandt 4:48

Was heißt das für normale Teammeetings? Können die dann gar nicht mehr transkribiert werden?

Jonas Weber 4:55

Nicht ohne Freigabe. Die Person müsste Mitglied der Sicherheitsgruppe sein oder das Meeting müsste über einen freigegebenen Prozess laufen.

Miriam Keller 5:07

Das ist auch sinnvoll. Sonst haben wir später unklare Datenbestände.

Katharina Neumann 5:25

Nächster Punkt: Aufbewahrung. Miriam, was wäre aus deiner Sicht sinnvoll?

Miriam Keller 5:31

Für normale interne Projektmeetings maximal 90 Tage. Für Trainingsaufzeichnungen eventuell 180 Tage, wenn ein legitimer Zweck besteht. Danach automatische Löschung.

Jonas Weber 5:47

Technisch könnten wir mit Microsoft Purview Retention Labels arbeiten. Ich prüfe, ob wir das mit der vorhandenen Lizenz abbilden können.

Katharina Neumann 5:59

Bitte als Task aufnehmen: Lizenzprüfung für Purview Retention.

Nina Schulte 6:06

Müssen wir auch regeln, ob Copilot später auf diese Transkripte zugreifen darf?

Miriam Keller 6:14

Ja. Das ist ein separater Punkt. Wenn Copilot Inhalte zusammenfasst, muss klar sein, dass nur berechtigte Personen Zugriff auf die Ursprungsdaten haben. Copilot darf keine Rechte umgehen.

David Richter 6:29

Aus technischer Sicht gilt: Copilot verwendet die vorhandenen Microsoft-365-Berechtigungen. Wenn SharePoint falsch berechtigt ist, wird Copilot diese falsche Sichtbarkeit übernehmen.

Katharina Neumann 6:44

Dann brauchen wir einen Permission Review für die SharePoint-Orte, in denen Aufzeichnungen und Transkripte liegen.

Jonas Weber 6:54

Übernehme ich. Deadline?

Katharina Neumann 6:58

Bis 12. Juli.

Katharina Neumann 7:18

Dann wechseln wir zum Telefon-Call-Center-Chatbot. Nina, kannst du kurz das Zielbild erklären?

Nina Schulte 7:26

Der Bot soll eingehende Anrufe annehmen, den Grund des Anrufs erkennen, Name, Firma, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Anliegen erfassen und daraus ein Ticket oder eine E-Mail für den Kundenservice erzeugen.

Lars Brandt 7:45

Wichtig ist, dass der Bot nicht so tut, als wäre er ein Mensch. Die Begrüßung muss transparent sein: „Sie sprechen mit einem digitalen Assistenten.“

Miriam Keller 7:57

Genau. Transparenzpflicht. Außerdem brauchen wir eine klare Ansage zur Verarbeitung personenbezogener Daten. Der Kunde muss wissen, was gespeichert wird.

David Richter 8:12

Für den MVP würde ich keine vollständige Gesprächsaufzeichnung speichern. Wir speichern nur strukturierte Felder und eine kurze Zusammenfassung.

Katharina Neumann 8:24

Das klingt pragmatisch. Was brauchen wir für den MVP?

David Richter 8:30

Vier Bausteine: Telefonie-Anbindung, Speech-to-Text, Dialoglogik mit Intent-Erkennung und Übergabe an E-Mail oder Ticketsystem.

Jonas Weber 8:44

Für Telefonie müssten wir prüfen, ob wir Microsoft Teams Phone, Azure Communication Services oder eine bestehende Telefonanlage anbinden.

Lars Brandt 8:56

Wir haben aktuell noch eine externe Telefonanlage. Ich kläre mit unserem Anbieter, ob eine SIP-Weiterleitung oder API-Anbindung möglich ist.

Katharina Neumann 9:08

Sehr gut. Lars übernimmt Anbieterklärung bis 10. Juli.

Nina Schulte 9:28

Für die Intent-Erkennung brauchen wir typische Anrufgründe. Ich würde folgende Kategorien vorschlagen: Rückrufwunsch, Angebot, Rechnung, Support, Termin, Reklamation und Sonstiges.

Lars Brandt 9:45

Das passt. Zusätzlich brauchen wir „Dringend“, falls jemand Fristen, Ausfall oder Eskalation erwähnt.

Miriam Keller 9:55

Bei Eskalation sollten wir aber keine sensiblen Informationen unnötig speichern. Der Bot soll kurz zusammenfassen, aber keine ausführlichen privaten Details abfragen.

David Richter 10:09

Dann definieren wir Pflichtfelder und optionale Felder. Pflichtfelder: Name, Telefonnummer, Anliegen-Kategorie, Rückrufwunsch ja/nein. Optional: Firma, E-Mail-Adresse, bevorzugte Rückrufzeit.

Katharina Neumann 10:28

Entscheidung: MVP speichert Pflichtfelder, optionale Felder und eine Kurznotiz. Keine vollständige Audioaufzeichnung.

Jonas Weber 10:40

Wo sollen die Daten landen?

Nina Schulte 10:43

Für den Start reicht eine E-Mail an kundenservice@example.de. Später dann Ticketsystem.

Lars Brandt 10:52

Bitte mit klarer Betreffzeile, zum Beispiel: „Bot-Anruf: Rückrufwunsch – Kunde Müller“.

David Richter 11:03

Das ist einfach. Ich kann ein JSON-Schema definieren, aus dem die E-Mail generiert wird.

Katharina Neumann 11:22

Dann lasst uns die Rollen nach RACI festhalten.

Katharina Neumann 11:29

Für das Teams-Recording-Setup: Responsible ist Jonas. Accountable bin ich. Consulted ist Miriam. Informed sind Lars und Nina.

Miriam Keller 11:43

Für Datenschutztexte und Einwilligungslogik bin ich Responsible. Accountable sollte Katharina bleiben. Consulted sind Jonas und David. Informed Lars und Nina.

David Richter 12:00

Für die technische Bot-Architektur bin ich Responsible. Nina ist Accountable als Product Owner. Consulted sind Jonas, Miriam und Lars.

Nina Schulte 12:15

Für Anforderungen und MVP-Scope bin ich Responsible und Accountable. Consulted sind Lars und David. Informed sind Jonas und Miriam.

Katharina Neumann 12:28

Gut. Ich schreibe das später als RACI-Tabelle in den Projektkanal.

Jonas Weber 12:45

Ich habe noch einen Punkt: Wenn der Bot personenbezogene Daten verarbeitet, brauchen wir auch Rollen für Betrieb und Zugriff. Wer darf die Bot-E-Mails sehen?

Lars Brandt 12:57

Nur das Kundenservice-Team und die Geschäftsleitung bei Eskalationen.

Miriam Keller 13:06

Dann brauchen wir eine Verteilergruppe mit begrenzten Mitgliedern. Keine Weiterleitung an private Postfächer.

Jonas Weber 13:16

Ich richte eine Microsoft-365-Gruppe „Kundenservice Bot Eingang“ ein.

Katharina Neumann 13:25

Deadline?

Jonas Weber 13:27

Bis 9. Juli.

Katharina Neumann 13:31

Aufgenommen.

David Richter 13:50

Zur Bot-Umsetzung: Ich schlage vor, wir starten mit einem textbasierten Dialogprototyp. Erst wenn der Ablauf stabil ist, hängen wir Telefonie und Sprache dran.

Nina Schulte 14:04

Das finde ich gut. Dann können Lars und sein Team die Dialoge testen, ohne direkt Telefonie einzubinden.

Lars Brandt 14:12

Ja, bitte. Dann sehen wir schnell, ob die Fragen natürlich genug sind.

Miriam Keller 14:20

Und ich kann prüfen, ob der Bot zu viele Daten abfragt.

Katharina Neumann 14:27

Entscheidung: Erst Dialogprototyp, dann Telefonie-Anbindung.

David Richter 14:35

Ich erstelle bis 15. Juli einen ersten Dialogfluss mit Begrüßung, Datenschutzhinweis, Anliegen-Erkennung und Zusammenfassung.

Nina Schulte 14:48

Ich liefere dir bis 8. Juli die Beispielanliegen und gewünschte Antwortlogik.

Katharina Neumann 15:10

Dann gehen wir einmal durch die To-Dos.

Katharina Neumann 15:16

Erstens: Jonas prüft und konfiguriert Teams Recording und Transcription Policies bis 12. Juli.

Jonas Weber 15:25

Ja.

Katharina Neumann 15:27

Zweitens: Miriam erstellt Datenschutztext für Meeting-Einladungen und Bot-Begrüßung bis 9. Juli.

Miriam Keller 15:35

Ja, inklusive Kurzversion für den Telefonbot.

Katharina Neumann 15:40

Drittens: Lars klärt Telefonie-Anbindung mit dem Anbieter bis 10. Juli.

Lars Brandt 15:47

Ja.

Katharina Neumann 15:49

Viertens: Nina liefert MVP-Anforderungen und Beispielanliegen bis 8. Juli.

Nina Schulte 15:56

Ja.

Katharina Neumann 15:58

Fünftens: David erstellt Dialogprototyp und technisches Zielbild bis 15. Juli.

David Richter 16:06

Passt.

Miriam Keller 16:25

Ich möchte noch einen Risikopunkt ergänzen. Wenn wir später Gesprächsdaten zur Qualitätsverbesserung nutzen wollen, brauchen wir dafür eine eigene Rechtsgrundlage oder eine klare Einwilligung.

Katharina Neumann 16:40

Das nehmen wir als Risiko auf: Sekundärnutzung von Gesprächsdaten.

David Richter 16:47

Für den MVP vermeiden wir das, indem wir keine Audiodaten speichern und keine Trainingsdaten aus echten Gesprächen ableiten.

Miriam Keller 16:57

Genau. Das reduziert das Risiko deutlich.

Lars Brandt 17:04

Was passiert, wenn der Kunde nicht mit dem Bot sprechen will?

Nina Schulte 17:09

Dann muss es eine Option geben: Rückruf durch Mitarbeiter oder Weiterleitung, wenn verfügbar.

David Richter 17:18

Wir bauen eine Abbruchlogik ein: „Wenn Sie nicht mit dem digitalen Assistenten sprechen möchten, nennen Sie bitte Rückruf.“ Dann wird ein Rückrufticket erstellt.

Katharina Neumann 17:32

Sehr gut. Das ist Teil des MVP.

beendet